湖南工业大学科技学院“专升本”选拔考试

《建筑工程计量与计价》考试大纲

（满分100分，时限120分钟）

一、考试对象

参加专升本考试的全体同学。

二、考试目的

本课程目标是使学生通过学习掌握工程计量与造价理论的基本理论和基础知识，能综合运用现代技术、经济、管理的方法和计算机辅助手段，具备编制各种工程造价计价文件和在项目建设过程中控制工程造价的技能，培养学生从事工程造价管理的工作能力。

本课程学习应达到的基本要求：
1、系统掌握建筑工程定额与预算的基本概念和基本理论。
2、培养应用现行定额编制一般土建工程施工图预算的能力。

3、培养学生编制工程量清单及工程量清单计价能力。
4、培养学生工程概算、结算、决算的编制能力。
5、培养学生专业软件的操作能力。

三、命题的指导思想和原则

命题的指导思想是：全面考查学生对本课程的基本原理、基本概念和主要知识点学习、理解和掌握的情况。

命题的原则是：题型尽可能多样化，题目数量多、份量小，范围广，最基本的知识一般要占60%左右，稍微灵活一点的题目要占20%左右，较难的题目要占20%左右。其中绝大多数是中小题目，即使大题目也不应占分太多，应适当压缩大题目在总的考分中所占的比例。客观性的题目应占50%~60%的份量。

四、考核知识点和考核要求

第一章  概论

（一）建设项目投资的概念、工程造价的特征（重点）

识记：（1）建设项目总投资的构成（2）工程造价的概念

理解：工程造价的特征。

（二）工程造价的概念（次重点）

理解：工程造价的概念。

（三）工程造价的发展历史及相关执业资格（一般）

识记：（1）国际工程造价的发展历史（2）我国工程造价的历史沿革

（3）工程造价相关执业资格制度的发展变迁及对比分析。

第二章  建设项目投资组成

（一）我国现行建设项目投资组成及各组成项目的概念、内容及相关计算方法（重点）

识记：（1）我国现行建设项目投资组成（2）设备、工器具购置费用的组成

（3）铺底流动资金的概念

理解：（1）国产标准设备、非标准设备原价（2）建安工程费的组成及计算

应用：（1）进口设备抵岸价的构成及计算（2）基本预备费的概念及计算

（3）涨价预备费的概念及计算（4）建设期利息的计算

（二）工程建设其他费用（次重点）

识记：工程建设其他费用的组成内容。

第三章  工程造价定额

（一）劳动定额、材料消耗定额、机械台班使用定额的概念、表现形式及确定方法（重点）

识记：（1）劳动定额的概念（2）材料消耗定额的概念（3）机械台班使用定额的概念（4）预算定额的概念（5）企业定额的概念（6）单位估价表的表现形式

理解：（1）劳动定额的表现形式（2）材料消耗定额的组成

（3）机械台班使用定额的表现形式（4）企业定额的作用、编制原则

应用：（1）劳动定额的编制方法（2）材料消耗定额的编制方法

（3）机械台班使用定额的制定方法

（4）预算定额中的人工、材料和机械台班使用量的确定

（5）单位估价表的编制公式

（二）概算定额、概算指标、估算指标（次重点）

识记：（1）概算定额的概念（2）概算指标的概念（3）估算指标的概念

理解：（1）概算定额的作用、编制方法（2）概算指标的作用、概算指标的编制方法（3）估算指标的作用、估算指标的编制方法

第四章  工程量清单及工程量计算

（一）工程量计算规则（重点）

识记：（1）建筑面积计算规则（2）建筑工程工程量计算规则

（3）装饰工程工程量计算规则（4）措施项目工程量计算规则

应用：编制工程量清单

（二）工程量清单（次重点）

识记：（1）工程量清单的概念（2）工程量清单的作用（3）工程量清单的内容及格式

第五章  投资估算

（一）投资估算概念及编制方法（重点）

识记：投资估算的概念

应用：（1）单位生产能力估算法（2）生产能力指数法（3）系数估算法

（二）投资估算的阶段划分与精度要求（次重点）

理解：（1）国外项目投资估算的阶段划分与精度要求

（2）我国项目投资估算的阶段划分与精度要求

（三）投资估算的作用、编制依据、编制程序（一般）

识记：（1）投资估算的作用（2）投资估算的编制依据（3）投资估算的编制程序

应用：（1）建设投资分类估算法（2）以现代数学为理论的投资估算方法

第六章  设计概算

（一）单位工程概算编制方法、设计概算的审查（重点）

识记：设计概算审查的内容

理解：设计概算审查的方法及特点

应用：（1）概算定额法（2）概算指标法（3）类似工程法

（二）设计概算的定义、作用、内容（次重点）

识记：（1）设计概算的定义（2）设计概算的编制依据和内容

（3）设计阶段控制造价的主要方法

理解：设计概算的作用

（三）单项工程综合概算的编制方法、建设项目总概算编制方法（一般）

理解：（1）单项工程综合概算文件的内容（2）建设项目总概算文件的内容

第七章  施工图预算

（一）施工图预算的编制（重点）

识记：（1）施工图预算的概念（2）施工图预算的作用（3）工程结算的计价模式

（4）施工图预算的编制依据

应用：工料单价法编制施工图预算

（二）施工图预算的审查（一般）

识记：施工图预算审查的内容

理解：施工图预算审查的方法、特点及适用范围。

（三）竣工决算内容（一般）

识记：竣工决算内容

第八章  工程量清单计价

（一）工程量清单计价的基本概念、工程量清单计价的编制（重点）

识记：（1）工程量清单计价的概念及特点（2）工程量清单计价的应用范围

（3）工程量清单计价的费用构成（4）工程量清单计价的程序

（5）工程量清单计价的方法（6）工程量清单计价的格式

应用：工程量清单计价的编制

（二）工程量清单计价的应用（次重点）

识记：工程量清单报价的依据和程序

应用：工程量清单报价

第九章  建设工程结算

（一）建筑安装工程费用结算、建设工程价款的动态结算、工程变更价款的确定、索赔

（重点）

识记：（1）工程变更的概念（2）索赔的分类

理解：（1）工程变更价款的确定方法（2）常见的索赔情况

应用：（1）工程预付款、进度款及竣工的结算计算（2）动态结算公式的应用

（3）FIDIC合同条件下工程的变更与估价（4）索赔费用的计算

（二）设备、工器具价款的结算（一般）

应用：设备预付款、阶段付款和最终付款的计算

第十章  竣工结算

（一）竣工决算的概念、新增资产价值的确定（重点）

识记：（1）建设项目竣工决算的概念及作用（2）新增资产价值的分类

理解：新增资产价值的确定

（二）竣工决算内容、竣工决算的编制（一般）

识记：（1）竣工情况说明书（2）竣工决算报表

应用：（1）竣工决算的编制

第十一章  计算机辅助工程造价系统

（一）工程造价应用软件

应用：（1）工程量计算软件（2）投标报价类软件（3）预算类软件

五、考试方法和考试时间

1、考试方法：闭卷

2、记分方式：百分制，满分为100分

3、考试时间： 120分钟